شرکت شهرک های صنعتی خوزستان
گزارش فعالیت هیات مدیره 
برای سال مالی منتهی به سال 29/12/1404
مجمع عمومی صاحبان سهام
با احترام 
در اجرای مفاد ماده (232) اصلاحیه قانون تجارت، مصوب 1347 ، قانون بودجه 1404 و با عنايت به تكاليف قانوني مصرح در آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مند سازي درآمدها و هزينه هاي شرکتهای دولتی طی مصوبه مصوبه شماره ۵۳۸۲۷ /ت ۶۱۲۷۱ ه  مورخ 29/03/1402 هیات محترم وزیران بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1404 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با قوانین و مقررات و اساسنامه تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 27/02/1404 به تایید هیات مدیره رسیده است. 
	ردیف
	اعضا هیات مدیره
	به نمایندگی از
	سمت
	امضاء

	1
	مهدی چنانی
	شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
	رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
	

	2
	بابک همت خواه
	شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
	عضو هیات مدیره
	

	3
	سید ماشاالله موسوی
	شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی
	عضو هیات مدیره
	

	4
	جمشید عیدانی
	شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس
	عضو هیات مدیره
	


پيوست شماره 1 : 
چارچوب تدوين 
گزارش عملكرد هيئت مديره به مجمع عمومي 
گزارش فعاليت هيئت مديره شركت شهرکهای صنعتی خوزستان به مجمع عمومي صاحبان سهام 
براي سال مالي منتهي به سال 1404
جدول مباني قانوني تشكيل شركت
	تاريخ تشكيل :
	7/5/1369

	مباني قانوني تشكيل شركت (عنوان ، شماره و تاريخ تصويب):‌
	بند (ت) ماده (8) اساسنامه شرکت شهرك‏هاي صنعتي ايران  (عطف به قانون تأسيس شرکت شهرکهاي صنعتي ايران ، مصوب 7/12/1362 مجلس شوراي اسلامي)

	مرجع تصويب، شماره و تاريخ تصويب اساسنامه:
	شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با شماره 2778 مورخ 7/5/1369 در اداره ثبت شركتها شركتها و مالكيت صنعتي شهرستان اهواز

	موضوع ، مأموريتها و اهداف اصلي شركت:
	الف- احداث شهرکهاي صنعتي در استان و ايجاد امکانات زيربنايي در هر شهرک با رعايت مفاد اساسنامه سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران.
ب- انجام کليه اموري که ضمن هماهنگي ، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهاي صنعتي را در يک روند خودگردان از جهت مالي فراهم نمايد.
ج- انجام کليه اقدامات که براي هماهنگي اداري امور شهرک صنعتي از جهت مالي ، فني ، خدماتي و بازرگاني توسط سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران مشخص و ابلاغ مي گردد.
د- تملک زمين براساس قوانين موضوعه و واگذاري عين و منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به داوطلبان احداث واحدهاي صنعتي مجاز (انتقال قطعي اراضي موکول به ارائه پروانه بهره برداري مي باشد)
هـ - تأمين خدمات عمومي شهرک صنعتي از قبيل آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب ، هموار سازی اراضي شهرک و ايجاد شبکه راههاي اصلي و فرعي و همچنين ايجاد ساختمانهاي عمومي از قبيل درمانگاه ، مسجد ، مدرسه ، فضاي سبز ، انبار و غيره.
و- مشارکت در ساير شرکتهايي که به لحاظ ارائه خدمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرک لازم تشخيص داده شود.

	اهم قوانين و مقررات اختصاصي حاكم بر فعاليتهاي شركت : 
	قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی- قانون مربوط به شهرکهای صنعتی خصوصی-  قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی- دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی- اساسنامه شرکت- قانون تجارت- قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک- قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- قانون مناطق ویژه اقتصادی- قانون محاسبات عمومی- قانون كار


اعضاي مجمع شركت در سال 1404
	اعضاي مجمع شركت
	طهمورث لاهوتی اشکوری–رئیس مجمع 

	
	حسن شیخ نیا-عضو موظف

	
	ایرج موفق-عضو موظف

	
	رامین نورقی پور-عضو موظف

	
	حامد اصل روستا- عضو غیرموظف


مشخصات سهامداران شركت
	نام صاحبان سهام
	تعداد سهام
	درصد سهام در سال گزارش 
	درصد سهام در سال قبل از گزارش 

	سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
شرکت شهرک های صنعتی تهران
شرکت شهرک های صنعتی اصفهان
شرکت شهرک های صنعتی فارس 
شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی
شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی
شرکت شهرک های صنعتی مازندران
	994
1
1
1
1
1
1
	99.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
	99.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

	جمع
	1000
	100%
	100%


مشخصات مديران شركت 
	اسامي هيئت مديره / مدير عامل
	سمت در هيئت مديره
	نوع عضويت
	رشته و مدرك تحصيلي
	تاريخ انتصاب
	تاريخ انقضاء
	حوزه فعاليت

	مهدی چنانی به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران
	رئیس هیات مدیره 
	عضو اصلی - موظف
	فوق لیسانس -جغرافیا و برنامه ریزی شهری
	22/10/1404
	01/02/1407
	مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

	سید ماشاالله موسوی به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی
	عضو اصلی هیات مدیره
	عضو اصلی - غیرموظف
	لیسانس- مدیریت
	28/11/1403
	
	سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

	بابک همت خواه به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی
	عضو اصلی هیات مدیره
	عضو اصلی - موظف
	لیسانس- مکانیک
	26/02/1401
	01/02/1407
	معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

	جمشید عیدانی به نمایندگی از شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس
	عضو اصلی هیات مدیره
	عضو اصلی - موظف
	لیسانس-مدیریت صنعتی
	26/02/1401
	01/02/1407
	مدیر شهرکها و نواحی صنعتی منطقه 1 خوزستان

	اصفهان 
شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان
	-
	-
	-
	-
	-
	-


سطح بندي شركت
	سطح بندي شركت براساس مصوبات شوراي حقوق ودستمزد/ كارگروه موضوع دستورالعمل احراز صلاحيت مديران
	شرکت تا کنون توسط سازمان اداری و استخدامی سطح بندی نگردیده است.


جدول مشخصات حسابرس، بازرس قانوني و مرجع تشخيص ماليات
	حسابرس مستقل:
	سازمان حسابرسی کشور
	

	بازرس قانوني: 
	سازمان حسابرسی کشور
	

	مرجع تشخيص ماليات:
	سازمان امور مالیاتی استان خوزستان
	


جدول واحدهاي تابعه و وابسته شركت بر حسب عملكرد 1404
	شركتهاي تابعه 
(با سهام مساوي و بيشتر از 50 درصد)
	نام شركت
	ميزان سهام (درصد)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	شركتهاي وابسته 
(با سهام كمتر از 50 درصد)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ساير اطلاعات اعم از تعداد واحدهاي تابعه، واحدهاي استاني، شعب، نمايندگي ها و ...
	


شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان دارای واحدهای تابعه و وابسته نمیابشد.
جدول مشخصات سهام و سرمايه شركت بر حسب عملكرد 1404
	مشخصات سهام و سرمايه شركت 
	تعداد سهام
	ارزش هر سهم (ريال) 
	مبلغ كل سرمايه تا پايان سال 1404 
(ميليون ريال)
	درصد سهام متعلق به دولت
	درصد سهام متعلق به اشخاص غير دولتي

	
	1000
	1.008.991.250
	1,008,991
	100%
	0

	
	سرمايه اوليه در زمان تأسيس (ميليون ريال)
	آخرين افزايش سرمايه شركت (ميليون ريال)

	
	
	سال افزايش سرمايه
	از محل آورده نقدي
	غير نقدي

	
	10
	1402
	
	757.075

	توضيحات
	آخرین افزایش سرمایه شرکت بمبلغ 757.075 میلیون ریال محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) در سال 1402 انجام شد. آخرین سرمایه شرکت به مبلغ  1.008.991 میلیون ریال میباشد.



وضعيت مالياتي شركت براي پنج سال گذشته
	سال مالي
	مرجع تشخيص ماليات
	چگونگي تشخيص
	ماليات ابزاري
	ماليات تشخيصي
	ماليات قطعي
	ماليات تأديه شده
	توضيحات

	1399
	وزارت امور اقتصاد و دارايي
	رسیدگی به دفاتر
	-
	-
	-
	-
	سال 1399 مبلغ 1.994 میلیون ریال زیان مورد قبول واقع گردید.



	1400
	وزارت امور اقتصاد و دارايي
	رسیدگی به دفاتر
	-
	35,534
	-
	-
	مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

	1401
	وزارت امور اقتصاد و دارايي
	رسیدگی به دفاتر
	-
	128.143
	-
	-
	مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

	1402
	وزارت امور اقتصاد و دارايي
	رسیدگی به دفاتر
	
	
	
	
	جهت عملکرد سال 1402 مبلغ 29.709 میلیون ریال زیان تشخیص و قطعی گردیده است.


	1403
	وزارت امور اقتصاد و دارايي
	رسیدگی به دفاتر
	
	
	
	
	با توجه به زیان ابرازی مشمول مالیات ، ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است.

	1404
	وزارت امور اقتصاد و دارايي
	رسیدگی به دفاتر
	
	
	
	
	با توجه به زیان ابرازی مشمول مالیات ، ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است.


مدل كسب و كار شركت
	اقدامات براي ارزش آفريني پايدار
	تسهيل زندگي مردم
	ایجاد اشتغال در بخش صنعت با واگذاری زمین به صنعتگران و توسعه و تکمیل زیر ساختهای مورد نیاز در شهرکها و نواحی صنعتی

	
	بهبود شرايط كسب و كار شركت
	حمایت از بنگاه های اقتصادی و صنایع کوچک و متوسط موجود با  برگزاری نمایشگاه ها، تورهای صنعتی، آموزش، خوشه های صنعتی و ...

	
	ارتقاي شرايط كسب و كار در جامعه توسط شركت
	ارتقا سطح فعالیت صنایع با حمایت و گسترش شرکتهای دانش بنیان، شناسایی نیازهای فناورانه، برگزاری استارت آپ ها و شناسایی و اجرای ایده های استارت آپی و ...

	درآمدزايي براي دولت
	عملكرد درآمدهاي حاصل از فعاليت اصلي (به ميليون ريال)
	4.821.795

	
	مبالغ واريزي به حسابهاي درآمدي دولت (به ميليون ريال)
	39.499

	راهكارها براي پايداري و تداوم فعاليت
	راهكارهاي مرتبط با اجراي انحصاري عمليات دولت
	ارائه مجوز و راهبری ایجاد شهرک خصوصی- واگذاری اداره امور شهرکها به شرکت خدماتی
 

	
	راهكارهاي حضور در بازارهاي رقابتي
	شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، حمایت از ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، آموزش های مرتبط به واحدهای صنعتی



جدول برنامه و فعاليت بر حسب عملكرد سال 1404
	عنوان برنامه /فعاليت
	سنجه عملكرد
	مصوب 1404
	اصلاحی 
	عملكرد 1404
	جمع هزينه (ميليون يال )
	دلايل انحراف

	راهبري برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين واحدهاي صنعتي 
	نفر ساعت
	4,000
	4,000
	4,283
	276,919
	_

	راهبري  بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي 
	تصفيه خانه
	1
	1
	70%
	1,191,636
	به دلیل مشکلات قراردادی، پیمان قبلی خاتمه داده شد و مناقصه پیمان جدید برگزار شد  اما به دلیل شرایط جنگی و عدم تامین منابع، مناقصه جدید ابطال شد.

	راهبري توسعه بازار از طریق شرکتهای مدیریت صادرات
	تعداد
	3
	3
	0
	67,713
	عدم رویکرد شرکتهای مدیریت صادرات در تعامل موثر با واحدها در حمایت از واحدهای صادر کننده و عدم وجود مستندات کافی مبنی بر قراردادهای EMC.

	راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال 
	واحد
	70
	56
	56
	327,698
	_

	راهبري رفع نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط
	تعداد
	5
	5
	6
	309,785
	_

	راهبري تامين تلفن شهركها و نواحي صنعتي
	شهرك/ناحيه
	1
	1
	0
	0
	

	راهبري تامين گاز شهركها و نواحي صنعتي
	شهرك/ناحيه
	0
	0
	0
	0
	_

	راهبري تامين برق شهركها و نواحي صنعتي
	مگاوات
	25
	25
	25
	1,807,088
	_

	راهبري تامين آب شهركها و نواحي صنعتي
	ليتر برثانيه
	20
	20
	18
	1,762,389
	مجوز اخذ شده 20 لیتر بر ثانیه بود اما در اجرای به دلیل محدودیت منابع زیرزمینی آب 18 لیتر بر ثانیه انجام شد.

	راهبری صادرات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط
	هزار دلار
	90,000
	10,500
	11,060
	271,918
	_

	راهبری ايجاد زمين صنعتي
	هكتار
	42
	42
	42
	1,691,768
	_

	راهبری واگذاري حق بهره برداري زمين
	هكتار
	98
	70
	90
	5,148,056
	_

	راهبري پروژه هاي توسعه خوشه خاتمه يافته
	خوشه
	0
	0
	0
	0
	_

	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده
	تعداد
	1
	1
	1
	272,740
	_

	راهبری ايجاد فاز عملياتي
	هكتار
	60
	60
	60
	5,235,960
	_

	شهركها و نواحي صنعتي به بهره برداري رسيده
	تعداد
	0
	0
	0
	0
	_

	تامین ، ارتقا و نگهداشت ماشین آلات، اثاثه و تجهیزات
	میلیون ریال
	
	490,032
	490,032
	490,032
	

	تامین ، ارتقا و نگهداشت ابنیه و ساختمان
	متر مربع
	
	6,397
	6397
	464,445
	


مقادير توليد / فروش كالا و خدمت طي سال مورد گزارش
	محصول / خدمت
	واحد سنجش
	مقدار در سال مورد گزارش
	عملكرد سال هاي ماقبل سال مورد گزارش (1403)

	
	
	بودجه
	عملكرد
	بودجه
	عملكرد

	تولید: ایجاد زمین صنعتی
	هکتار
	42
	42
	72
	115

	فروش: واگذاری زمین صنعتی
	هکتار
	70
	90
	93
	75

	دلايل انحراف عملكرد از بودجه: ندارد


جدول تكاليف قانوني مرتبط با اهداف و فعاليت شركت 
	تكاليف قانوني به عهده شركت
	موضوع تكليف
	استناد قانوني
	شماره استناد قانوني
	تاريخ استناد قانوني

	
	
	
	
	


جدول تكاليف قانوني بودجه سال 1404 كل كشور
	تكاليف قانوني به عهده شركت


	موضوع تكليف
	استناد قانوني
	عملكرد شركت
	توضيحات

	
	واریز مالیات و 50%  سود ویژه و یک دوازدهم 
	ماده 4 و بند (ج) ماده 28 قانون الحاق 
	انجام شد
	

	
	تصویب صورتهای مالی سال 1404 تا پایان اردیبهشت  ماه 1405
	ماده 5 آیین نامه انتظام بخشی 
	انجام شد
	

	
	سامانه یکپارچه سازی اطلاعات
	تبصره 4 بند پ
	انجام شد
	

	
	ثبت آمار نیروی انسانی شرکتهای دولتی در سامانه پاکنا و ثبت اطلاعات حقو و مزایا کارکنان در سامانه ثبت حقوق مزایا
	ضوابط قانون ماده 3 جز2
	انجام شد
	

	
	رعایت سقف خالص پرداختی متوسط سالیانه
	 بند ت  تبصره (12) 
	انجام شد
	

	
	واریز دو درصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی،
	تبصره قانون
	انجام شد
	


جدول كاركنان از لحاظ نوع استخدام (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاكنا)
	تركيب كاركنان از لحاظ نوع استخدام
	نوع استخدام
	تعداد مصوب سال 1404
	تعداد عملكرد سال 1404

	
	رسمي و پيماني
	
	

	
	كارگري
	61
	61

	
	قراردادي
	0
	

	
	ساير كاركنان
	
	

	
	جمع
	61
	61


جدول كاركنان از لحاظ سطح تحصيلات (منطبق بر اطلاعات ثبت شده در پاكنا) 
	تركيب كاركنان بر حسب سطح تحصيلات
	مدرك تحصيلي
	تعداد مصوب سال 1404
	تعداد عملكرد سال 1404

	
	زير ديپلم
	0
	

	
	ديپلم و فوق ديپلم
	23
	4

	
	ليسانس
	27
	29

	
	فوق ليسانس
	11
	27

	
	دكترا
	0
	


جدول كاركنان از لحاظ تركيب سني و سابقه خدمت 
	تركيب بر حسب سن
	زير 30 سال
	30 تا 35 سال
	35 تا 40 سال
	40 تا 45 سال
	45 تا 50 سال
	بالاي 50 سال
	جمع كل

	تعداد عملكرد سال 1404
	0
	3
	6
	19
	15
	17
	60

	تركيب بر حسب سابقه خدمت
	زير 10 سال
	10 تا 15 سال
	15 تا 20 سال
	20 تا 25 سال
	25 تا 30 سال
	بالاي 30 سال
	جمع كل

	تعداد عملكرد سال 1404
	15
	9
	20
	10
	6
	
	


وضعيت سود (زيان) عملياتي شركت منطبق با صورتهای مالی                                                                                                                                       ارقام به ميليون ريال
	شرح
	عملكرد دو سال قبل1402
	عملكرد سال قبل1403 
	مصوب 1404
	عملكرد 1404

	ميزان سود (زيان) عملياتي
	19.221
	31.567
	(14.500)
	62.044

	درآمدهاي اصلي (ناشي از فعاليت اصلي)
	3.375.663
	3.027.941
	4.061.918
	4.821.795

	ساير درآمدها (ناشي از فروش اموال و ...)
	69,720
	203.869
	178.120
	326.261

	هزينه قيمت تمام شده
	(3.217.822)
	(2.849.018)
	(3.239.785)
	(4.605.611)

	هزينه توزيع و فروش
	
	
	
	

	هزينه اداري وعمومي
	(213.498)
	(331.684)
	(992.253)
	(463.447)

	دلايل اصلي زيان دهي شركت كه براساس تكاليف محوله بوجود آمده است
	
	
	
	

	ساير دلايل زيان دهي شركت
	
	
	
	

	در صورتي كه سودهي شركت بيشتر از ميزان پيش بيني شده در بودجه است، دلايل آن ذكر شود
	افزایش سود دهی نسبت به بودجه ناشی از افزایش درصد پیشرفت فیزیکی در شهرکها و شناسایی درآمد و بهای تمام شده گروه های تاسیسات بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری می باشد.


	رديف
	سود (زيان) خالص بودجه مصوب
	سود (زيان) خالص بودجه  اصلاحي
	سود (زيان) خالص بودجه عملكرد
	بودجه مصوب
	بودجه اصلاحي
	عملكرد

	
	
	
	
	سود سهام (%50)
	سود سهم دولت (%10)
	سود سهام (%50)
	سود سهم دولت (%10)
	سود سهام (%50)
	سود سهم دولت (%10)

	1
	8000
	8000
	78.998
	4,000
	0
	4000
	0
	39.499
	0


مقايسه بهاي ارايه خدمات در بازار با قيمت تكليفي
	رديف
	شرح خدمات ارايه شده
	بهاي تمام شده (ريال)
	بهاي ارايه خدمات در شركت (ريال)
	بهاي ارايه خدمات در بازار (ريال)
	خالص تفاوت قيمت تكليفي و قيمت بازار (ريال)
	كمك دريافتي از دولت بابت ارايه خدمات (ريال)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


محاسبه نسبت هاي مالي عمومي
	رديف
	گروه نسبت به مالي
	نسبت ها و نحوه سنجش
	تعريف عملياتي
	مقدار نسبت در سال 1404
	مقدار نسبت در سال قبل
	مقدار نسبت در دو سال قبل

	1
	نسبت نقدينگي
	نسبت جاري
	دارايي هاي جاري تقسيم بر بدهي هاي جاري
	0.97
	0.96
	0.96

	2
	نسبت هاي فعاليت 
	گردش دارايي ها
	درآمد عملياتي تقسيم بر جمع دارايي ها
	0.20
	0.17
	0.28

	3
	
	درصد تغيير فروش
	تغيير فروش بين سال جاري و سال قبلي تقسيم بر فروش سال قبلي
	0.59
	0.10
	1.43

	4
	
	گردش دارايي هاي ثابت
	درآمد عملياتي تقسيم بر دارايي هاي ثابت مشهود
	3.94
	2.51
	2.91

	5
	نسبت هاي اهرمي
	نسبت كل بدهي
	جمع بدهي ها تقسيم بر مجموع دارايي ها
	1.03
	0.94
	0.91

	6
	
	نسبت مالكانه
	جمع حقوق صاحبان سهام تقسيم بر مجموع دارايي ها
	0.04
	0.06
	0.09

	7
	نسبت هاي سودآوري
	بازده دارايي (ROA)
	سود قبل از ماليات (سود عملياتي) تقسيم بر متوسط دارايي ها
	0.004
	0.003
	0.004

	8
	
	بازده سرمايه (ROE)
	سود قبل از ماليات ( سود عملياتي تقسيم بر ميانگين حقوق صاحبان سهام 
	0.038
	0.047
	0.026

	9
	
	بازده سرمايه در گردش
	سود قبل از ماليات (سود عملياتي) تقسيم بر سرمايه درگردش
	0.013-
	0.09-
	0.09-

	10
	
	نسبت ماده (141) قانون تجارت
	شرکت دارای زیان انباشته نمی باشد
	
	
	-

	دلايل توجيهي تغيير در نسبهاي مالي تشريح شود

	عمده دلایل تغییرات نسبتهای مالی نسبت به سال قبل بابت افزایش سود دهی نسبت به بودجه ناشی از افزایش درصد پیشرفت فیزیکی در شهرکها و شناسایی درآمد و بهای تمام شده گروه های تاسیسات بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری می باشد.




محاسبه شاخص هاي اختصاصي بر حسب عملكرد در سال 1404
	عنوان برنامه /فعاليت
	سنجه عملكرد
	مقدار شاخص در عملكرد
	مقدار شاخص در عملكرد سال قبل

	راهبري برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين واحدهاي صنعتي 
	نفر ساعت
	4,283
	5235

	راهبري  بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي 
	تصفيه خانه
	0.7
	0

	راهبري توسعه بازار از طریق شرکتهای مدیریت صادرات
	تعداد
	0
	3

	راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال 
	واحد
	56
	73

	راهبري رفع نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط
	تعداد
	6
	6

	راهبري تامين تلفن شهركها و نواحي صنعتي
	شهرك/ناحيه
	0
	0

	راهبري تامين گاز شهركها و نواحي صنعتي
	شهرك/ناحيه
	0
	0

	راهبري تامين برق شهركها و نواحي صنعتي
	مگاوات
	25
	26

	راهبري تامين آب شهركها و نواحي صنعتي
	ليتر برثانيه
	18
	30


	راهبری صادرات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط
	هزار دلار
	11,060
	18043

	راهبری ايجاد زمين صنعتي
	هكتار
	42
	115

	راهبری واگذاري حق بهره برداري زمين
	هكتار
	90
	75

	راهبري پروژه هاي توسعه خوشه خاتمه يافته
	خوشه
	0
	0

	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده
	تعداد
	1
	1

	راهبری ايجاد فاز عملياتي
	هكتار
	60
	144

	شهركها و نواحي صنعتي به بهره برداري رسيده
	تعداد
	0
	0

	تامین ، ارتقا و نگهداشت ماشین آلات، اثاثه و تجهیزات
	میلیون ریال
	490,032
	_

	تامین ، ارتقا و نگهداشت ابنیه و ساختمان
	متر مربع
	6،397
	_


برنامه هاي آتي شركت براي افزايش سود / كاهش زيان و بهبود نسبتهاي مالي 
- برنامه هاي افزايش سود
توجه به رویه شرکت جهت افزایش سود می بایست درصد پیشرفت گروه های تاسیسات را به 80% رساند که با توجه محدودیت منابع تا حدی امکان پذیر نمی باشد.
لذا بهترین راه کار افزایش سود ، حذف 80% جهت شناسایی در آمد و هزینه  و شناسایی براساس هر درصد پیشرفت می باشد.
-برنامه هاي كاهش زيان انباشته
-شرکت زیان انباشته ندارد
- ارائه راهكارهاي بهبود نسبتهاي مالي
نسبت های ارائه شده از مطلوبیت برخوردار می باشد . لیکن با توجه به رویه شرکت و شناسایی درآمد و هزینه در 80 درصد پیشرفت فیزیکی قابلیت مقایسه نسبتها از بین می رود و در صورت شناسایی درآمد و هزینه در هر درصد پیشرفت علاوه بر قابلیت مقایسه اطلاعات ، عملکرد مدیریت شرکت نیز در هر سال مالی نمایان می گردد.
توضیح: باتوجه به نحوه شناسایی درآمد و بهای تمام شده در شهرکهای صنعتی هنگام رسیدن تکمیل شهرک به 80% در سال اول درآمد و بهای تمام شده دچار تغییرات عمده می گردد.لذا بازده دارایی ها و سرمایه دچار تغییرات خواهد بود.
برنامه هاي توسعه اي براي بهره گيري از فرصتها و رفع تهديدها
فرصتها
· استفاده از ظرفیت های بند خ ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص آزادسازی اراضی راکد
· استفاده از ظرفیت بند ح ماده 48  برنامه هفتم پیشرفت در خصوص ایجاد مجتمع های صنفی و صنعتی با مشارکت بخش خصوصی
· استفاده از ظرفیت مصوبات سفر هیات محترم وزیران جهت ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی جدید
· استفاده از فرصت وجود مرزهای مشترک و بنادر بین المللی در استان بمنظور توسعه فرهنگ صادرات
تهدید ها: 
· مشکلات تامین انرژی: مشکلات تامین انرژی واحدهای صنعتی مادر و صنایع کوچک استان 
· عدم ثبات اقتصادی بمنظور سرمایه گذاری مطمئن در بخش صنعت،
·  کمبود اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی تقاضا محور 
· عدم پایش و اهلیت سنجی مجوزهای تاسیس صادره از اداره کل صمت
برنامه ها:
- ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، تخصصی و صنفی بمنظور بهره گیری از امکانات زیرساختی موجود در اراضی
- استفاده از ظرفیت انرژی های پاک تجدید پذیر خورشیدی و مولدهای مقیاس کوچک
- حمایت از صنایع کوچک با شناسایی و نیازها و چالش ها، آموزش و توانمند ساز، توسعه شبکه های همکاری و حمایت از نوآوری و فناوری
- پیگیری ایجاد مجتمع های صنفی و صنعتی با مشارکت بخش خصوصی  با عنوان مجتمع فناوری، خداتی و صنایع خلاق با عنوان دزفول، شرق اهواز و آبادان)
-پیگیری ایجاد 3 شهرک صنعتی جدید شامل شهرک صنعتی دزفول 5 ، شهرک صنعتی فتح المبین شوش و شهرک صنعتی بزرگ کارون
-پیگیری ایجاد 4 شهرک /ناحیه صنعتی تخصصی شامل ناحیه تخصصی سلامت و دارویی باوی، شهرک صنعتی صنایع میان دستی و پایین دستی امیدیه و شهرک صنعتی تخصصی صنایع چوب و مبلمان شوش شهرک صنعتی تخصصی فناوری اندیمشک 
-پیگیری تامین اراضی در 4 ناحیه صنعتی جدید در مناطق کمتر برخوردار: اندیکا، صیدون باغملک، کلدوزخ ایذه، به مساحت 62 هکتار
- پیگیری توسعه شهرکها  و ناحیه صنعتی موجود سطح استان در شهرستانهای اهواز، شوشتر، شاوور، ایذه، امیدیه، شهدا، جنت مکان و هفتگل
- پایدارسازی زیرساخت انرژی و مدیریت بهینه مصرف
- تقویت مسیرهای تأمین مالی پایدار و مشارکت با نهادهای مالی
جدول تكاليف مجمع عمومي / شوراي عالي به هيئت مديره / هيئت عامل 
	رديف
	عنوان تكليف
	اقدام هيئت مديره / هيئت عامل 
	توضيحات

	بند 8 به شرح ذیل :
	عدم رعایت سایر قوانین مقررات به شرح ذیل :
	
	

	بند 1-8
	فرد واحد نبودن رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل
	با توجه به اساسنامه شرکت استانی مطابق قانون اقدام شده است .
	

	بند 2-8
	ارائه گزارش اثر بخشی نظام کنترل های داخلی حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابرس و مدیریت امور مجامع سازمان
	صورتجلسات به سازمان ارسال شده است
	

	بند 3-8
	تایید صورت وضعیت پیمانکار ظرف ده روز
	پیگیری و مکاتبات لازم با پیمانکاران و مشاورین صورت پذیرفته است .
	

	بند 4-8
	تایید صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت
	پیگیری و مکاتبات لازم با پیمانکاران ومشاورین صورت پذیرفته است
	

	بند 5-8
	گزارش چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت عملکرد وجوه اداره شده
	در خصوص ارائه گزارش عملکرد منابع واگذار شده به بانک های عامل در قالب وجوه اداره شده به منظور سرمایه گذاری در جهت تواتمندسازی و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های اصلی گزارش عملکرد اعطای تسهیلات سال 1404 از محل تفاهم نامه فیما بین این شرکت در مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان مکاتبات لازم در تاریخ 08/08/1404 تحت نامه شماره 6421314  و تاریخ 20/10/1404 تحت نامه شماره 6983767 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان صورت پذیرفته است .
	

	بند 9 به شرح ذیل:


	عدم الزامات قانونی به شرح ذیل :
	
	

	بند 1-9
	 معرفی عضو خالی هیئت مدیره
	مکاتبات به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منعکس شده است .
	

	بند 2-9
	تعیین تکلیف عدم واگذاری در 8 شهرک و ناحیه صنعتی علارغم تخصیص زمین و عدم تملک 15 شهرک و ناحیه مصوب
	شرکت دارای 74 شهرک و ناحیه مصوب میباشد که 59 شهرک دارای اراضی در اختیار میباشد. در راستای کاهش تعداد شهرکهای صنعتی فاقد زمین اقدامات زیر انجام شده است.

 *جهت 15 شهرک مصوب بلا اقدام :  1- درخواست استمهال 12 شهرک و ناحیه و طرح در جلسه هیئت مدیره به شماره 6123321 مورخه 5/07/1404 انجام شده  2- درخواست حذف 2 شهرک و ناحیه صنعتی شلمچه و صنایع دریایی خرمشهر طرح در جلسه هیئت مدیره   شماره 6144500 مورخه 06/07/1404 انجام شده نتیجه طی نامه 6781973 مورخ 23/09/1404 پیشنهاد استمهال از طریق شورای برنامه ریزی از طرف سازمان مطرح شده است.3 -تخصیص زمین ناحیه صنعتی صیدون توسط تملک در حال انجام است

*جهت 8 شهرک صنعتی بدون واگذاری : 1- در 2 شهرک و ناحیه صنعتی صنایع میان دستی و پایین دستی امیدیه و ملاشیه به د لیل طولانی بودن روال اخذ سند مالکیت امکان انعقاد قرارداد فراهم نگریده است. 2- 5 شهرک و ناحیه صنعتی شیلات آبادان، بعثت، مالمیر ایذه، شعیبیه و نفت و گاز دشت ازادگان تکمیل امکانات زیربنایی کافی جهت واگذاری انجام نشد – 3-شهرک صنعتی فتح المبین در سال 1404 به شهرکهای جدید مصوب اضافه شد.
	

	رديف
	عنوان تكليف
	اقدام هيئت مديره / هيئت عامل 
	توضيحات

	بند 3-9 به شرح ذیل
	پیگیری های شرکت در خصوص انجام تکالیف در خصوص بندهای گزارش
	
	

	بند الف  3-9
	پیگیری و ارجاع موضوع تعیین تکلیف 31 فقره زمینهای واگذار شده به متقاضیان که بابت تسهیلات دریافتی توسط آنها در رهن بانک ها قرار گرفته به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
	به منظور تعیین تکلیف 31 فقره واحد تکمیلی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان خوزستان نزد بانکهای عامل درخواست برگزاری جلسه ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان بانکهای عامل به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع استان خوزستان ارائه گردیده و موضع در شصت و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ 26/12/1404 مطرح و مقرر گردید کلیه بانک های استان حداکثر ظرف مدن سه ماه نسبت به تعیین تکلیف واحدهای مذکور اقدام نمایند. ضمناً این آخرین مهلت به بانک ها می باشد
	

	بند ب  3-9
	وصول اسناد واخواست
	وصول اسناد واخوستی:

مبلغ بودجه مصوب 800.000 میلیون ریال می باشد که تاکنون مبلغ 875.653 میلیون ریال وصولی محقق گردیده است. و با توجه به برگزاری منظم کمیته وصول مطالبات تا پایان سال نسبت به تحقق برنامه فوق مطابق بودجه مصوب اقدام  گردید.
	

	بند پ  3-9
	تاکید بر اخذ سند مالکیت زمین های در اختیار در چارچوب برنامه مصوب
	اهواز 5: 104 هکتار درخواست عقد قرارداد و انتقال سند به سازمان راه و شهرسازی ارسال در هیات نمایندگان طرح تصویب برای تنفیذ به سازمان ملی ارسال شده و در حال پیگیری 

می باشد.

شوشتر 2: 175 هکتار کمیسیون ماده 21 مطرح و در حال پیگیری صدور اسناد به نام منابع طبیعی و سپس اسناد به نام شرکت انتقال می یابد. 135هکتار به دفتر خانه معرفی گردید.40هکتار در نوبت طرح در کمیسیون ماده 21جهاد می باشد. 

اهواز 4: 14 هکتار درخواست انتقال سند به سازمان راه و شهرسازی ارسال و موضوع از طریق سازمان ملی زمین جهت انتقال سند در حال پیگیری از طریق دادگستری و ثبت اسناد می باشد. 

دزفول 4: 65 هکتار سند محل اجرای شهرک با پیگیری این شرکت صادر و مراحل تخصیص اراضی از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در حال پیگیری می باشد. 

با توجه به وقوع جنگ تحمیلی  پاسخ ادارات به تعویق افتاد.
	

	سایر موارد
	عدم واگذاری حق بهره برداری از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی پایین تر از قیمت محاسباتی با رعایت میانگین کشوری قیمت محاسباتی
	با توجه به منابع عمرانی دریافتی شرکت کلیه واگذاری ها پایین تر از قیمت محاسباتی نمی باشد در خصوص واگذاری نسبت به میانگین کشوری در حال بررسی می باشد.
	

	سایر موارد
	هیئت مدیره مکلف می باشد ضمن انجام به موقع تکالیف مجمع ، گزارش اقدامات صورت پذیرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (2) آئین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.
	با توجه به تکالیف تعیین شده از سوی مجمع در مقاطع سه ماهه گزارشات به سازمان ارسال می گردد.
	


طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي - مبالغ به ميليون ريال
	رديف
	عنوان طرح / پروژه/ سرمايه گذاري *
	سال شروع - خاتمه
	مبلغ برآورد كلي طرح
	ميزان پيشرفت فيزيكي در سال عملكرد
	ميزان پيشرفت ريالي در سال عملكرد
	مبلغ سرمايه گذاري از محل منابع داخلي
	مبلغ سرمايه گذاري از محل منابع عمومي
	ميزان اعتبار تخصيصي در سال عملكرد
	ميزان اعتبار لازم براي اتمام طرح / پروژه
	زمان پيش بيني شده براي اتمام طرح / پروژه
	آثار اقتصادي و مالي تاخير در تكميل طرح / پروژه

	1

	402 ض 1303016
	1395
	404.023
	65
	0
	150.000
	254.023
	0
	50.000
	1405
	

	2
	101 ض 1304012
	1380
	23.239.146
	35
	13
	11.208
	23.227.938
	670.706
	8.009.000
	1405
	


*در اين ستون نام طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي درج مي شود در مورد شركتهايي كه طرح تملك ندارند اما سرمايه گذاري از محل منابع داخلي دارند بايد نسبت به درج عناوين مربوط اقدام نمايند. 
ارائه فهرست طرح هاي نيمه تمام فاقد توجيه 
· عدم مصداق
ارائه فهرست طرح هاي داراي اولويت : 
· احداث پست برق شهرک صنعتی اهواز5
· احداث مسیر دسترسی شهرک صنعتی اهواز 5
· اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی خرمشهر
· اجرای مدول  دوم  تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آبادان
· توسعه پست های برق شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر
جمع بندي ارزيابي عملكرد شركت
شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان بر اساس ارزیابی انجام شده توسط سازمان حسابرسی و صورتهای مالی به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت شهرک های صنعتی خوزستان (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1404، عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، ...............................................................
پيوست شماره 2 : گزارش اقدامات انجام شده شركت شهركهاي صنعتي خوزستان در خصوص تكاليف مجمع عمومي عادي / عادي به طور  فوق العاده مورخ 29/12/1404
سه ماه اول / سه ماهه دوم / سه ماهه سوم / سه ماهه چهارم منتهي به تاريخ 29/12/1404
تكاليف قسمت الف صورتجلسه
	شماره بند صورتجلسه
	تعداد سنوات تكرار بند
	تكاليف مجمع
	خلاصه اقدامات انجام شده
	درصد پيشرفت
	آخرين وضعيت اجراي تكليف *
	زمانبندي برآوردي تا انجام كامل تكليف
	به نظر هيئت مديره تكليف فوق در سال آتي تكرار خواهد شد ؟

	
	
	
	
	
	اجراي كامل
	در حال انجام
	انجام نشده
	
	بله
	خير

	بند 8 به شرح ذیل :
	
	 عدم رعایت سایر قوانین مقررات به شرح ذیل :
	
	
	
	
	
	
	
	

	بند 1-8

	
	 فرد واحد نبودن رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل 
	با توجه به اساسنامه شرکت استانی مطابق قانون اقدام شده است . 
	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(

	بند 2-8
	
	ارائه گزارش اثر بخشی نظام کنترل های داخلی حداکثر ظرف مدت یک ماه به حسابرس و مدیریت امور مجامع سازمان
	صورتجلسات به سازمان ارسال شده است .
	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(

	بند 3-8
	
	تایید صورت وضعیت پیمانکار ظرف ده روز 
	پیگیری و مکاتبات لازم با پیمانکاران و مشاورین صورت پذیرفته است .
	50%
	□
	(
	□
	تا پایان سال1405
	□
	(

	بند 4-8
	
	 تایید صورت وضعیت قطعی حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقت
	پیگیری و مکاتبات لازم با پیمانکاران ومشاورین صورت پذیرفته است 
	50%
	□
	(
	□
	تا پایان سال1405
	□
	(

	بند 5-8
	
	 گزارش چهار ماه یک بار به سازمان مدیریت عملکرد وجوه اداره شده 
	در خصوص ارائه گزارش عملکرد منابع واگذار شده به بانک های عامل در قالب وجوه اداره شده به منظور سرمایه گذاری در جهت تواتمندسازی و توسعه مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های اصلی گزارش عملکرد اعطای تسهیلات سال 1404 از محل تفاهم نامه فیما بین این شرکت در مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون استان خوزستان مکاتبات لازم در تاریخ 08/08/1404 تحت نامه شماره 6421314  و تاریخ 20/10/1404 تحت نامه شماره 6983767 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان صورت پذیرفته است .
	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(

	بند 9 به شرح ذیل:
	
	عدم الزامات قانونی به شرح ذیل :
	
	
	
	
	
	
	
	

	بند 1-9
	
	 معرفی عضو خالی هیئت مدیره 
	مکاتبات به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران منعکس شده است .
	10%
	
	(
	□
	تا پایان سال 1405
	□
	(

	بند 2-9
	
	تعیین تکلیف عدم واگذاری در 8 شهرک و ناحیه صنعتی علارغم تخصیص زمین و عدم تملک 15 شهرک و ناحیه مصوب
	شرکت دارای 74 شهرک و ناحیه مصوب میباشد که 59 شهرک دارای اراضی در اختیار میباشد. در راستای کاهش تعداد شهرکهای صنعتی فاقد زمین اقدامات زیر انجام شده است.

 *جهت 15 شهرک مصوب بلا اقدام :  1- درخواست استمهال 12 شهرک و ناحیه و طرح در جلسه هیئت مدیره به شماره 6123321 مورخه 5/07/1404 انجام شده  2- درخواست حذف 2 شهرک و ناحیه صنعتی شلمچه و صنایع دریایی خرمشهر طرح در جلسه هیئت مدیره   شماره 6144500 مورخه 06/07/1404 انجام شده نتیجه طی نامه 6781973 مورخ 23/09/1404 پیشنهاد استمهال از طریق شورای برنامه ریزی از طرف سازمان مطرح شده است.3 -تخصیص زمین ناحیه صنعتی صیدون توسط تملک در حال انجام است

*جهت 8 شهرک صنعتی بدون واگذاری : 1- در 2 شهرک و ناحیه صنعتی صنایع میان دستی و پایین دستی امیدیه و ملاشیه به د لیل طولانی بودن روال اخذ سند مالکیت امکان انعقاد قرارداد فراهم نگریده است. 2- 5 شهرک و ناحیه صنعتی شیلات آبادان، بعثت، مالمیر ایذه، شعیبیه و نفت و گاز دشت ازادگان تکمیل امکانات زیربنایی کافی جهت واگذاری انجام نشد – 3-شهرک صنعتی فتح المبین در سال 1404 به شهرکهای جدید مصوب اضافه شد.
	100%
	(
	□
	
	
	□
	(

	بند 3-9 به شرح ذیل
	-
	پیگیری های شرکت در خصوص انجام تکالیف در خصوص بندهای گزارش
	
	
	
	
	
	
	
	

	بند الف  3-9
	
	پیگیری و ارجاع موضوع تعیین تکلیف 31 فقره زمینهای واگذار شده به متقاضیان که بابت تسهیلات دریافتی توسط آنها در رهن بانک ها قرار گرفته به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان
	به منظور تعیین تکلیف 31 فقره واحد تکمیلی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان خوزستان نزد بانکهای عامل درخواست برگزاری جلسه ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نمایندگان بانکهای عامل به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع استان خوزستان ارائه گردیده و موضع در شصت و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ 26/12/1404 مطرح و مقرر گردید کلیه بانک های استان حداکثر ظرف مدن سه ماه نسبت به تعیین تکلیف واحدهای مذکور اقدام نمایند. ضمناً این آخرین مهلت به بانک ها می باشد.
	50%
	□
	(
	□
	تا پایان سال1405
	□
	(

	بند ب  3-9
	
	وصول اسناد واخواست
	1)وصول اسناد واخوستی:
مبلغ بودجه مصوب 800.000 میلیون ریال می باشد که تاکنون مبلغ 875.653 میلیون ریال وصولی محقق گردیده است. و با توجه به برگزاری منظم کمیته وصول مطالبات تا پایان سال نسبت به تحقق برنامه فوق مطابق بودجه مصوب اقدام  گردید.

	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(

	بند پ  3-9
	
	تاکید بر اخذ سند مالکیت زمین های در اختیار در چارچوب برنامه مصوب 
	.اهواز 5: 104 هکتار درخواست عقد قرارداد و انتقال سند به سازمان راه و شهرسازی ارسال در هیات نمایندگان طرح تصویب برای تنفیذ به سازمان ملی ارسال شده و در حال پیگیری 
می باشد.
شوشتر 2: 175 هکتار کمیسیون ماده 21 مطرح و در حال پیگیری صدور اسناد به نام منابع طبیعی و سپس اسناد به نام شرکت انتقال می یابد. 135هکتار به دفتر خانه معرفی گردید.40هکتار در نوبت طرح در کمیسیون ماده 21جهاد می باشد. 
اهواز 4: 14 هکتار درخواست انتقال سند به سازمان راه و شهرسازی ارسال و موضوع از طریق سازمان ملی زمین جهت انتقال سند در حال پیگیری از طریق دادگستری و ثبت اسناد می باشد. 
دزفول 4: 65 هکتار سند محل اجرای شهرک با پیگیری این شرکت صادر و مراحل تخصیص اراضی از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در حال پیگیری می باشد. 
با توجه به وقوع جنگ تحمیلی  پاسخ ادارات به تعویق افتاد . علی ایحال اجرای تکلیف قانونی در چارچوب برنامه مصوب انجام شده است. 
	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(

	سایر موارد الف
	
	عدم واگذاری حق بهره برداری از اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی پایین تر از قیمت محاسباتی با رعایت میانگین کشوری قیمت محاسباتی
	با توجه به منابع عمرانی دریافتی شرکت کلیه واگذاری ها پایین تر از قیمت محاسباتی نمی باشد در خصوص واگذاری نسبت به میانگین کشوری در حال بررسی می باشد.
	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(

	سایر موارد 
ب
	
	هیئت مدیره مکلف می باشد ضمن انجام به موقع تکالیف مجمع ، گزارش اقدامات صورت پذیرفته را در مقاطع زمانی سه ماهه از تاریخ برگزاری مجمع در قالب پیوست شماره (2) آئین نامه انتظام بخشی ، شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به امور مجامع سازمان ارسال نماید.
	با توجه به تکالیف تعیین شده از سوی مجمع در مقاطع سه ماهه گزارشات به سازمان ارسال می گردد. 
	100%
	(
	□
	□
	
	□
	(


	شماره بند صورتجلسه
	تعداد سنوات تكرار بند
	تكاليف مجمع
	خلاصه اقدامات انجام شده
	درصد پيشرفت
	آخرين وضعيت اجراي تكليف *
	زمانبندي برآوردي تا انجام كامل تكليف
	به نظر هيئت مديره تكليف فوق در سال آتي تكرار خواهد شد ؟

	
	
	
	
	
	اجراي كامل
	در حال انجام
	انجام نشده
	
	بله
	خير

	سایر موارد
	
	طرح موضوعات مربوط به مصوبات مجمع عمومی در جلسات هیئت مدیره و پیگیری تا حصول نتیجه
	در جلسه هیئت مدیره مطرح و پیگیری لازم تا حصول نتیجه صورت خواهد گرفت

	100%
	(
	□
	(
	_
	□
	(

	سایر موارد
	3
	رعایت ساختار شکست در تدوین قراردادها و ثبت اطلاعات پروژه ها بطور کامل در سامانه کنترل پروژه
	متناسب با تکلیف مجمع صورت پذیرفته است.
	100%
	(
	□
	(
	_
	□
	(

	سایر موارد
	3
	خاتمه دادن به پروژه های باز مربوط به سال 1401 و قبل از آن
	تمامی پروژه ها باز مربوط به سنوات قبل تعیین تکلیف و خاتمه یافته است.
	100%
	(
	□
	(
	_
	□
	(

	سایر موارد
	
	تعیین تکلیف قراردادها و واحدهای راکد غیرفعال در قالب بودجه مصوب
	در قالب شاخص ابلاغ شده ( تعداد 70 واحد در داخل و خارج شهرک تعداد 73 واحد) تحقق یافته است.
	100%
	(
	□
	(
	_
	□
	(

	سایر موارد
	
	تاکید بر انجام کلیه واگذاری ها از طریق سامانه الکترونیکی
	در صورت ایجاد زیرساخت لازم در سامانه های الکترونیکی قابل اجرا به طور کامل می باشد.
	50%
	□
	(
	(
	به محض رفع مشکل سامانه 
	□
	(

	سایر موارد
	
	پیگیری جهت افزایش جذب اعتبارات استانی مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
	اعتبارات استانی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و تمامی اعتبارات جذب گردید.
	100%
	(
	□
	(
	_
	□
	(


پيوست شماره (3) آيين نامه انتظام بخشي، شفاف سازي و ضابطه مندسازي درآمدها و هزينه هاي  شركتهاي دولتي
جدول شماره (1) – گزارش تطبيق عملكرد با بودجه مصوب/اصلاحي (اقلام جاري / سرمايه اي ) 
سال مالي 1404
نام شركت: شهرکهای صنعتی خوزستان
	عناوین بودجه تفصیلی(1)
	بودجه مصوب (2)
	بودجه اصلاحی(3)
	عملكرد(4)
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی (5)
	دلایل انحراف (6)

	
	
	
	
	مبلغ
	درصد
	

	منابع:
	

	موجودي نقد ابتداي دوره
	10.000
	13.570
	13.571
	1
	0
	

	پيش دريافت حق بهره برداري زمين
	4.464.253
	4.308.548
	4.085.369
	(223.179)
	(5)
	

	وصول اسناد دريافتني
	4.000.000
	4.000.000
	4.555.255
	555.255
	14
	

	وصول اسناد واخواستي
	800.000
	800.000
	875.653
	75.653
	9
	

	دريافتي از بدهكاران (تجاري و غيرتجاري)
	180.000
	330.000
	318.956
	(11.044)
	(1)
	

	دريافتي نقد از محل درآمدها
	383.248
	385.383
	478.410
	93.027
	58
	1 , 2

	ذخاير
	41.677
	41.677
	46.758
	5.081
	23
	

	جمع منابع
	9.879.178
	9.879.178
	10.373.972
	494.794
	29
	

	مصارف:
	

	خريد زمين طي دوره (تملك زمين)
	300.000
	600.000
	457.989
	142.011
	24
	3

	مخارج شهرك سازي
	6.390.625
	5.715.721
	5.427.276
	288.445
	4
	4

	مخارج توسعه صنايع كوچك
	224,770 
	224,770 
	127,571 
	97,199 
	43 
	

	تاسیسات
	11,000 
	11,000 
	8,185 
	2,815 
	26 
	

	ساختمان
	70,000 
	70,000 
	20,818 
	49,182 
	70 
	

	ماشین‌آلات
	150,000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	لوازم و ابزار كار فنی
	11,000 
	11,000 
	0 
	11,000 
	100 
	

	وسایط نقلیه
	45,000 
	60,000 
	94 
	59,906 
	100 
	5

	اثاثیه و لوازم اداری
	60,000 
	60,000 
	16,422 
	43,578 
	73 
	

	سرمایه‌گذاری در تحقیقات و پژوهش
	10
	10
	10
	0
	
	

	بازپرداخت ودیعه مشتركین
	300,000 
	370,000 
	441,455 
	(71,455)
	(19)
	6

	عناوین بودجه تفصیلی(1)
	بودجه مصوب (2)
	بودجه اصلاحی(3)
	عملكرد(4)
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی (5)
	دلایل انحراف (6)
	عناوین بودجه تفصیلی(1)

	اختصاص به وجوه اداره شده
	300,000 
	300,000 
	200,000 
	100,000 
	33 
	0

	بازپرداخت دیون شهرکسازی
	150,000 
	630,000 
	333,353 
	296,647 
	47 
	

	بازپرداخت سایر دیون
	340.000
	340.000
	325.321
	14.679
	(161)
	

	پرداخت هزینه پشتیبانی و خدمات کارشناسی
	760.000
	760.000
	1.169.814
	409.814
	0
	7

	ساير دارايیهای جاری (شامل پرداختي نقد بابت كاركنان و اداري)
	715.095
	674.999
	1.360.270
	(685.271)
	(102)
	7

	سایر
	41,678 
	41,678 
	46,758 
	(5,080)
	(12)
	8

	موجودي نقد پايان دوره
	10,000 
	10,000 
	438,634 
	(428,634)
	(4,286)
	

	جمع مصارف
	6,819,888 
	6,819,888 
	8,186,862 
	(1,366,974)
	(20)
	

	درآمدها:
	

	درآمد فروش محصولات يا كالاهاي اصلي
	3.327.340
	3.507.894
	4.114.520
	(606.629)
	(80)
	9

	درآمد حاصل از ارائه خدمات
	554,024 
	554,024 
	707,274 
	153,250 
	(80)
	10

	ساير درآمدها
	178.120
	178.120
	326.262
	148.142
	(107)
	

	جمع درآمدها
	4,059,484 
	4,240,038 
	5,148,056 
	908,018 
	21 
	

	هزينه ها:
	

	هزينه حقوق و دستمزد
	 
	 
	
	
	
	

	دستمزد و مزايا
	229,749 
	252,724 
	390,147 
	(137,423)
	(54)
	11

	رفاهيات
	51,491 
	56,640 
	53,877 
	2,763 
	5 
	

	اضافه كار
	95,625 
	105,187 
	125,272 
	(20,085)
	(19)
	

	عيدي و پاداش
	38,291 
	42,120 
	40,407 
	1,713 
	4 
	

	حق بيمه و بازنشستگي سهم كارفرما
	52,844 
	58,129 
	90,705 
	(32,576)
	(56)
	

	هزینه سایرکارکنان 
	46,800 
	0 
	0 
	0 
	0 
	

	جمع هزينه حقوق و دستمزد 
	514,800 
	514,800 
	700,408 
	(185,608)
	(36)
	

	هزينه هاي سربار توليد
	
	
	
	
	
	

	خدمات قراردادي- اشخاص حقوقي
	872,100 
	929,749 
	876,439 
	53,310 
	6 
	10

	سوخت ماشين آلات
	3,563 
	3,563 
	8 
	3,555 
	100 
	10

	آب و برق سوخت
	34,961 
	34,961 
	35,895 
	(934)
	(3)
	10

	تعميرات و نگهداري
	420,503 
	420,503 
	414,653 
	5,850 
	1 
	10

	لوازم و مواد مصرفي
	1,628 
	1,628 
	792 
	836 
	51 
	10

	حق بیمه 
	7,668 
	7,668 
	1,792 
	5,876 
	77 
	10

	ساير هزينه هاي عمومي توليد
	185,384 
	213,412 
	81,873 
	131,539 
	62 
	10

	عناوین بودجه تفصیلی(1)
	بودجه مصوب (2)
	بودجه اصلاحی(3)
	عملكرد(4)
	تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب/اصلاحی (5)
	دلایل انحراف (6)
	عناوین بودجه تفصیلی(1)

	جمع هزينه هاي سربار توليد
	1,525,807 
	1,611,484 
	1,411,452 
	200,032 
	12 
	

	قيمت تمام شده توليد
	2,040,607 
	2,126,284 
	2,111,860 
	14,424 
	1 
	

	اضافه مي شود: بهای تمام شده خدمات ارائه شده
	1,628,301 
	1,628,301 
	3,194,160 
	(1,565,859)
	(96)
	9

	كسر مي شود: مبلغ تسهيم
	(310,705)
	(310,705)
	(1,029,037)
	(718,332)
	(231)
	

	قيمت تمام شده كالاي فروش رفته يا خدمات انجام شده
	3,358,203 
	3,443,880 
	4,276,983 
	(2,269,767)
	(66)
	

	سود (زيان) ناخالص
	701,281 
	796,158 
	871,073 
	3,177,785 
	399 
	

	ساير هزينه هاي اداري و عمومي
	
	
	
	
	
	

	خدمات قراردادي- قراردادهاي حقوقي
	61,200 
	101,736 
	98,183 
	3,553 
	3 
	

	پست و تلفن
	688 
	688 
	661 
	27 
	4 
	

	ملزومات اداري
	3,360 
	3,360 
	3,359 
	1 
	0 
	

	آب و برق و سوخت
	6,917 
	6,917 
	6,626 
	291 
	4 
	

	استهلاك 
	39,678 
	39,678 
	39,706 
	(28)
	(0)
	

	بيمه 
	2,000 
	2,000 
	594 
	1,406 
	70 
	

	تعميرات و نگهداري
	13,000 
	30,000 
	23,497 
	6,503 
	22 
	

	اياب و ذهاب 
	10,688 
	20,689 
	16,821 
	3,868 
	19 
	

	مراسم و پذيرايي
	12,800 
	18,000 
	15,577 
	2,423 
	13 
	

	ذخيره و پاداش پايان خدمت بازنشستگان
	84,950 
	84,950 
	84,872 
	78 
	0 
	

	ساير هزينه هاي اداري (ساير هزينه ها بجز سرفصل هاي مندرج در كاربرگ)
	12,000 
	17,640 
	14,234 
	3,406 
	19 
	

	هزينه آموزش (جزئي از ساير هزينه هاي اداري)
	2,500 
	2,500 
	2,425 
	75 
	3 
	

	هزينه تربيت بدني (جزئي از ساير هزينه هاي اداري)
	3,500 
	20,000 
	5,000 
	15,000 
	75 
	

	هزينه تحقیقات (جزئي از ساير هزينه هاي اداري)
	
	
	
	
	
	

	جمع ساير هزينه هاي اداري و عمومي
	253,281 
	348,158 
	311,555 
	36,603 
	11 
	

	جمع كل هزينه ها
	3,611,484 
	3,792,038 
	4,588,538 
	(2,233,164)
	(59)
	

	سود (زيان) عمالياتي
	448,000 
	448,000 
	559,518 
	111,518 
	25 
	

	ساير پرداختها
	
	
	
	
	
	

	تبصره های قانونی
	0 
	0 
	40,521 
	(40,521)
	100 
	

	ساير پرداختها (هزينه آموزش توسعه صنايع كوچك)
	440,000 
	440,000 
	440,000 
	0 
	0 
	

	جمع سایر پرداختها
	440,000 
	440,000 
	480,521 
	(40,521)
	(9)
	

	سود (زیان) قبل از كسر مالیات
	8,000 
	8,000 
	78,997 
	70,997 
	887 
	

	مالیات
	2,000 
	2,000 
	0 
	2,000 
	100 
	

	سود ( زيان ) خالص قبل از سهم دولت
	6,000 
	6,000 
	78,997 
	72,997 
	1,217 
	

	سود سهم دولت
	4,000 
	4,000 
	39,499 
	35,499 
	887 
	

	سود (زیان) خالص
	2,000 
	2,000 
	39,498 
	37,498 
	1,875 
	


	
	دلایل انحرافات ریالی بودجه مصوب :
-1
کاهش درآمد سایر تاسیسات نسبت به بودجه ناشی از کاهش درآمد واگذاری تصفیه خانه طی سال مالی مورد گزارش می باشد.
-2
افزاش سایر درآمدها نسبت به بودجه ناشی از افزایش درآمد خدمات پایان کار و نقل و انتقال می باشد.
-3
کاهش خرید زمین(تملک زمین) نسبت به بودجه مصوب، علیرغم تملک زمینهای مربوطه ناشی از عدم پرداخت کامل بهای تملک به علت طولانی شدن مراحل فرایند تملک زمینهای مربوطه در سال مالی مورد گزارش می‏باشد.
-4
کاهش عملکرد مخارج ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی نسبت به بودجه مصوب ناشی از عدم خرید ماشین آتش نشانی به دلیل نوسانات قیمت بازار در سال مالی مورد گزارش بوده است.
-5
کاهش عملکرد وسایل نقلیه نسبت به بودجه مصوب بابت عدم خرید یک دستگاه خودروی مصوب شده به علت عدم فروش خودرو توسط شرکت ایران خودرو می‏باشد. 
-6
افزایش عملکرد ناشی از بازپرداخت ودیعه مشترکین نسبت به بودجه با توجه به افزایش منابع بابت توان پرداخت بدهی های شرکت می باشد.
-7
افزایش عملکرد پرداخت بابت هزینه ها نسبت به بودجه مصوب علیرقم رعایت هزینه های مندرج در بودجه مصوب ناشی از عدم تخصیص منابع جهت پرداخت هزینه های مصوب و الزام پرداخت بدهی های شرکت می‏باشد. 
-8
افزایش عملکرد سایر داراییهای جاری نسبت به بودجه مصوب ناشی از هزینه استهلاک دارایی ها می‏باشد. 
-9
افزایش درآمدهای عملیاتی و  افزایش بهای تمام شده آن نسبت به بودجه ناشی از افزایش شهرکهایی است که به 80 درصد پیشرفت فیزیکی در هریک از گروه دارایی رسیده اند.
-10
کاهش درآمد حاصل از واگذاری واحدهای کارگاهی و خدماتی نسبت به بودجه ناشی از عدم فروش واحدهای کارگاهی طبق بودجه مصوب طی سال مالی مورد گزارش می باشد.
-11
طبق رویه های شرکت بهای تمام شده خدمات ارائه شده به نسبت زمینهای قابل واگذاری سرشکن و سهم مربوط به زمینهای واگذار شده از متقاضیان به عنوان درآمد ارائه خدمات شناسایی می گردد. شایان ذکر است طبق بودجه مصوب نسبت درآمد ارائه خدمات به بهای تمام شده آن 34 درصد پیش بینی شده است در حالیکه با توجه به میزان واگذاری زمین، شرکت توانسته 50 درصد بهای تمام شده خدمات ارائه شده را به عنوان درآمد بازیافت نماید ولذا درآمد نسبت به بودجه افزایش یافته است.
-12
افزایش هزینه های حقوق و دستمزد ناشی از عدم افزایش بودجه مصوب نسبت به مصوبه افزایش حقوق و دستمزد می باشد.
-13
هزینه های اداری فاقد انحراف نامساعد می باشند.

	
	
	
	
	
	


نام شركت: شهرکهای صنعتی خوزستان
جدول شماره (2) – گزارش تطبيق مقادير كمي اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب / اصلاحي
با عملكرد سالانه سال مالي 1404
	ردیف 
	نام کالا/ خدمت تولیدی یا عنوان هدف (1)
	واحد سنجش (2)
	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه مصوب (3)
	مقدار هدف پیش بینی شده در بودجه اصلاحی (4)
	مقدار عملکرد واقعی هدف (5)
	انحراف عملکرد نسبت به مقدار هدف مصوب / اصلاحی (6)
	دلایل انحراف (7)

	
	
	
	
	
	
	میزان انحراف
	درصد
	

	1
	راهبري برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين واحدهاي صنعتي 
	نفر ساعت
	4,000
	4,000
	4,283
	
	
	

	2
	راهبري  بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي 
	تصفيه خانه
	1
	1
	0
	-1
	100%-
	(1)

	3
	راهبري توسعه بازار از طریق شرکتهای مدیریت صادرات
	تعداد
	3
	3
	0
	-3
	100%-
	(2)

	4
	راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال 
	واحد
	70
	56
	56
	
	
	

	5
	راهبري رفع نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط
	تعداد
	5
	5
	6
	
	
	

	6
	راهبري تامين تلفن شهركها و نواحي صنعتي
	شهرك/ناحيه
	1
	1
	0
	-1
	100%
	

	7
	راهبري تامين گاز شهركها و نواحي صنعتي
	شهرك/ناحيه
	0
	0
	0
	
	
	

	8
	راهبري تامين برق شهركها و نواحي صنعتي
	مگاوات
	25
	25
	25
	
	
	

	9
	راهبري تامين آب شهركها و نواحي صنعتي
	ليتر برثانيه
	20
	20
	18
	-2
	10%-
	(3)

	10
	راهبری صادرات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط
	هزار دلار
	90,000
	10,500
	11,060
	
	
	

	11
	راهبری ايجاد زمين صنعتي
	هكتار
	42
	42
	42
	
	
	

	12
	راهبری واگذاري حق بهره برداري زمين
	هكتار
	98
	70
	90
	
	
	

	13
	راهبري پروژه هاي توسعه خوشه خاتمه يافته
	خوشه
	0
	0
	0
	
	
	

	14
	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده
	تعداد
	1
	1
	1
	
	
	

	15
	راهبری ايجاد فاز عملياتي
	هكتار
	60
	60
	60
	
	
	

	16
	شهركها و نواحي صنعتي به بهره برداري رسيده
	تعداد
	0
	0
	0
	44
	44%
	

	17
	تامین ، ارتقا و نگهداشت ماشین آلات، اثاثه و تجهیزات
	میلیون ریال
	
	490,032
	490,032
	
	
	

	18
	تامین ، ارتقا و نگهداشت ابنیه و ساختمان
	متر مربع
	
	6,397
	6397
	
	
	


دلایل انحراف
1) به دلیل مشکلات قراردادی، پیمان قبلی خاتمه داده شد و مناقصه پیمان جدید برگزار شد  اما به دلیل شرایط جنگی و عدم تامین منابع، مناقصه جدید ابطال شد.
2) عدم رویکرد شرکتهای مدیریت صادرات در تعامل موثر با واحدها در حمایت از واحدهای صادر کننده و عدم وجود مستندات کافی مبنی بر قراردادهای EMC.

3) مجوز اخذ شده 20 لیتر بر ثانیه بود اما در اجرای به دلیل محدودیت منابع زیرزمینی آب 18 لیتر بر ثانیه انجام شد.

جدول شماره (3) – گزارش تطبيق عملكرد ريالي با  اهداف كمي برنامه ريزي شده (ريالي) در بودجه 
مصوب / اصلاحي سال مالي 1404
نام شركت: شهرکهای صنعتی خوزستان
	ردیف 
	نام کالا/خدمت تولیدی یا عنوان هدف (1)
	سنجه عمکرد (2)
	هزینه ریالی هر واحد تولید /خدمت /هدف / طبق بودجه اصلاحی(4)
	عملكرد ریالی واقعی هر واحد تولید/ خدمت / هدف (5) 
	بودجه ریالی مصوب هدف(6)
	عملکرد ریالی هدف(7)

	1
	راهبري برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين واحدهاي صنعتي 
	4,283
	53
	64.7
	211,602
	276,919

	2
	راهبري  بهره برداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركها و نواحي صنعتي 
	0.7
	1,470,095
	1,702,337.1
	1,470,095
	1,191,636

	3
	راهبري توسعه بازار از طریق شرکتهای مدیریت صادرات
	0
	56,427
	
	169,282
	67,713

	4
	راهبري راه اندازي مجدد واحدهاي صنعتي غيرفعال 
	56
	4,534
	5,851.8
	253,923
	327,698

	5
	راهبري رفع نيازهاي فناورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط
	6
	42,320
	51,630.9
	211,602
	309,785

	6
	راهبري تامين تلفن شهركها و نواحي صنعتي
	0
	 
	
	
	

	7
	راهبري تامين گاز شهركها و نواحي صنعتي
	0
	 
	
	
	

	8
	راهبري تامين برق شهركها و نواحي صنعتي
	25
	59,249
	72,283.5
	1,481,215
	1,807,088

	9
	راهبري تامين آب شهركها و نواحي صنعتي
	18
	74,061
	97,910.5
	1,481,215
	1,762,389

	10
	راهبری صادرات واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط
	11,060
	20
	24.6
	211,598
	271,918

	11
	راهبری ايجاد زمين صنعتي
	42
	20,319
	40,280.2
	853,393
	1,691,768

	12
	راهبری واگذاري حق بهره برداري زمين
	90
	60,920
	57,240.7
	4,240,038
	5,148,056

	13
	راهبري پروژه هاي توسعه خوشه خاتمه يافته
	0
	
	
	
	

	14
	راهبری حمایت از کنسرسیوم های صنعتی ایجاد شده
	1
	211,602
	272,740.0
	211,602
	272,740

	15
	راهبری ايجاد فاز عملياتي
	60
	82,625
	87,266.0
	4,957,501
	5,235,960

	16
	شهركها و نواحي صنعتي به بهره برداري رسيده
	0
	
	
	
	

	17
	تامین ، ارتقا و نگهداشت ماشین آلات، اثاثه و تجهیزات
	490,032
	1
	1.0
	490,032
	490,032

	18
	تامین ، ارتقا و نگهداشت ابنیه و ساختمان
	6397
	73
	72.6
	464,445
	464,445


46

